UMOWA NR                  /2024

O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta w dniu …………………… w Skępem pomiędzy :

Miastem i Gminą Skępe, 87-630 Skępe, ul. Kościelna 2, zwaną dalej Zamawiającym, posiadającą NIP: 466-03-27-672, REGON: 910866560

zwaną dalej Zamawiającą

reprezentowaną przez:

- Rafała Gołębiewskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Skępe,

przy kontrasygnacie

- Beaty Wyrostkiewicz – Skarbnika Miasta i Gminy Skępe

a

…………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez:

- - właściciela

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa ulic Leśnej, Modrzewiowej, Sosnowej”.

- Ze strony Wykonawcy funkcję inspektora nadzoru branży drogowej pełnił będzie …………………………………..

- Strony zgodnie ustalają, że zmiana osób wskazanych do realizacji zamówienia w § 1 ust. 2 – 3 niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego i dopuszczalna jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, na przykład z powodu choroby czy innej przyczyny powodującej niemożność świadczenia powierzonego jej zakresu obowiązków, a wykazane w ich zastępstwie osoby muszą posiadać kwalifikacje nie mniejsze niż zastępowane osoby.

- Wykonawca w ramach niniejszej umowy zapewni nadzór inwestorski w specjalnościach drogowej. Wykonawca zapewni w ramach niniejszej umowy inspektor nadzoru posiadających uprawnienia wymagane przepisami.

§ 2

Do obowiązków inspektora nadzoru będzie należeć sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i w aktach wykonawczych, a w szczególności:

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową/techniczną i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz posiadaną wiedzą,

- wykonywanie regularnych stałych kontroli inspektora branży drogowej – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu oraz w miarę potrzeb, z zastrzeżeniem pkt. 6 oraz koordynacja przez niego pracy inspektorów nadzoru,

- wykonywanie regularnych stałych kontroli inspektora branży sanitarnej – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu oraz w miarę potrzeb, z zastrzeżeniem pkt. 6,

- sporządzanie miesięcznych raportów z przebiegu realizacji inwestycji i przekazywanie Zamawiającemu wraz z odpowiednią częścią dokumentacji fotograficznej, o której mowa w pkt. 11,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,  
a szczególnie zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazanie go do użytkowania,

- uzyskiwanie od nadzoru autorskiego i projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad dla protokołów i faktur częściowych,

- wydawanie poleceń kierownikowi budowy lub robót, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób i badań oraz przedstawienia dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, wstrzymanie robót budowlanych w przypadku ich prowadzenia niezgodnie z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem,

- przedstawianie niezwłocznie Zamawiającemu informacji o wszelkich problemach 
i zagrożeniach istotnych z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym należy przewidywać,

- prowadzenie dokumentacji fotograficznej inwestycji w szczególności robót ulegających zakryciu, wykonanych wadliwie lub z opóźnieniem i udostępnianie jej na każde żądanie Zamawiającego,

- weryfikowanie pod względem ilościowych i kosztowym kosztorysów ofertowych lub zamiennych w przypadku robót dodatkowych lub zamiennych oraz przygotowanie wniosków do Zamawiającego o rozszerzenie zadania o roboty dodatkowe,

- sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie,

- weryfikacja i odbiór od wykonawcy robót budowlanych całej dokumentacji budowy 
i dokumentacji powykonawczej, a także wszelkich dokumentów i oświadczeń właściwych dla  eksploatacji obiektów, kompletowanie ich i przedkładanie na żądanie Zamawiającego, a po zakończeniu zadania protokolarne przekazanie użytkownikowi.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować nadzór z należytą starannością i pilnością, działać będzie lojalnie i obiektywnie jako doradca ze strony Zamawiającego prowadzonej inwestycji, o której mowa w § 1 umowy.

2. W sprawach zgłaszanych przez Wykonawcę robót w inwestycji, a wymagających rozstrzygnięć inspektora nadzoru, Wykonawca będzie podejmował je niezwłocznie.

3. Zamawiający może telefonicznie bądź mailowo wezwać Wykonawcę do świadczenia usług wedle aktualnych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji. Wykonawca winien stawić sie na wezwanie Zamawiającego w terminie do 24 godzin bądź w terminie do 4 godzin w przypadku niecierpiącym zwłoki.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas odbioru robót zanikających, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu protokołu odbioru częściowego z wynikiem negatywnym wraz z dokumentacją zdjęciową.

5. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca winien każdorazowo pisemnie zgłosić Zamawiającemu Podwykonawcę z którym zawarł umowę o podwykonawstwo bądź zmianę Podwykonawcy. Podwykonawca winien spełniać warunki udziału w postępowaniu.

§ 4

Zamawiający na czas realizacji przedmiotu umów udostępni Wykonawcy umowę wraz z załącznikami zawartej dla robót objętych nadzorem – kserokopia oraz dokumentację projektową/techniczną dotyczącą o program funkcjonalno-użytkowy nadzorowanych robót.

§ 5

1. Wynagrodzenie, jakie otrzyma Wykonawca za realizację niniejszej umowy wynosi ……………………………………………………………………

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie może ulec zmianie w czasie trwania niniejszej umowy.

§ 6

1. Faktury za wykonane usługi będą wystawiane na Zamawiającego w następujący sposób:

Nabywca:

Miasto i Gmina Skępe

ul. Kościelna 2

87-630 Skępe

NIP: 466-03-27-672

Odbiorca:

Miasto i Gmina Skępe

ul. Kościelna 2

87-630 Skępe

2.  Zamawiający płatność z tytułu wystawionych faktur zrealizuje przelewem w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

3. Wynagrodzenie będzie płatne proporcjonalnie do wartości odebranych robót, od wysokości faktury wystawionej przez Wykonawcę robót.

4. Podstawą do wystawienia faktur za wykonanie przedmiotu umowy stanowią podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę protokoły częściowe oraz końcowy odbioru robót objętych nadzorem.

5. Suma wystawionych faktur częściowych nie może przekroczyć wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

6. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

7. Za opóźnienie w płatności faktur Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odsetki ustawowe.

§ 7

- Niniejsza umowa została zawarta na czas realizacji zadania nr 1 w ramach projektu pn. „Przebudowa ulic Leśnej, Modrzewiowej, Sosnowej”.

- Terminem rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy jest rozpoczęcie wykonawstwa robót budowlanych. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się do 30 dni od dnia zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę robót budowlanych, przy czym:

2) planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych: wrzesień 2024 r. – planowane zakończenie robót 30.11.2024 r.

- Zamawiający może odstąpić od umowy po stwierdzeniu zaniedbań w pełnieniu nadzoru, w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności.

- W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie proporcjonalnie do wykonanego na dzień rozwiązania umowy nadzoru obliczonego procentowo w stosunku do wykonanych robót.

§ 8

1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karami w wysokości 2% wartości umowy brutto za stwierdzony brak nadzoru (inspektor nadzoru jest zobowiązany do każdorazowego potwierdzenia swojej obecności na placu budowy wpisem do dziennika obecności).

2. Zamawiający może również dochodzić odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych zgodnie z kodeksem cywilnym.

§ 9

1. Istotna zmiana postanowień Umowy jest dopuszczalna, gdy:

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację, zakres lub termin wykonania przedmiotu Umowy,

2) nastąpi zmiana stawki podatku VAT,

3) zaistnieją okoliczności związane ze skróceniem, zaprzestaniem, przerwaniem realizacji robót budowlanych, objętych nadzorem w szczególności:

a) odstąpieniem od umowy o roboty budowlane przez którąkolwiek z jej stron,

b) wynikające z wystąpienia siły wyższej,

c) innego nadzwyczajnego zdarzenia np. katastrofy budowlanej.

2. Zmiana obejmująca zmianę zakresu wykonywanych usług, poprzez pominięcie ich części, lub poprzez dodanie lub ich zastąpienie innym zakresem usług Nadzoru, jest możliwa wyłącznie w związku z zaistnieniem okoliczności wymienionych w ust. 1, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji celu Umowy.

3. Zmiana w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 umowy związana ze zmianą stawki VAT, może zostać dokonana odpowiednio do wzrostu lub obniżenia tej stawki.

§ 10

1. Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY …………………………………………..

WYKONAWCA ……………………………………………..